АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризово – Бургас”, участък: Лот 2 “Стара Загора – Нова Загора”, от км 210+100 до км 241+900

София, 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	3

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	4

Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	5

раздел IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	10

Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка	11

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса	13

VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.	13

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.	14

Раздел VІІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	15

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА	15

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА	18

IХ.1. Общи указания	18

IХ.2. Ограничаване броя на офертите	18

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата	18

IХ.4. Ограничаване на определени действия	18

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата	18

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи	20

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите	20

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ	20

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите	21

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.	23

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на	24

поръчката	24

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения	25

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ	26

РАЗДЕЛ хVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ	26

# Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Обект на настоящата обществена поръчка е допроектирането и изграждането на строеж: Автомагистрала “Тракия” /А-4/, “Оризово-Бургас”, участък: Лот 2 “Стара Загора – Нова Загора”, от км 210+100 до км 241+900.

1.1. Строежът има следните характеристики:

1.1.1.Описание на обекта

Магистрала Тракия свързва София и Бургас, като недовършената част обхваща участъка между Стара Загора и Карнобат и е с обща дължина 115 км. Изграждането на недовършената част ще бъде осъществено чре възлганане на обществени поръчки за три лота, както следва: Лот 2 - “Стара Загора – Нова Загора”, Лот 3 – „Нова Загора – Ямбол” и Лот 4 – „Ямбол - Карнобат”.

Разглежданият участък от ЛОТ №2 на автомагистралата започва от км 209+900, където в Лот 1 е предвидена етапна връзка за включването в път І-5 “Стара Загора – Хасково”. В настоящия проект тя става част от пътен възел “Стара Загора” при км 210+550. Схемата на възела е пълна детелина с надлез над път І-5. Участъкът от км 209+900 до км 210+100 се дублира с този в Лот 1, тъй като в настоящият проект се налага промяна на габарита и нивелетата, продиктувани от дължината и ширината на шлюзовете на пътен възел “Стара Загора” и тяхното отводняване.

Трасето на магистралата преминава през две области – Старозагорска и Сливенска. За обслужване на прилежащите терени са предвидени необходимия брой селскостопански пресичания – надлези и подлези. Пресичанията с пътища от републиканската пътна мрежа са осъществени на две нива. За премостване на пресичаните реки на база хидравлическо оразмеряване са предвидени съответните големи съоръжения. При км 240+598.86 се пресича железопътната линия “Симеоновград – Нова Загора”.

Лот 2 завършва при км 241+900, като се предвижда етапна връзка със съществуващия път ІІІ-534 “Нова загора – Раднево”, с оглед изграждането на пътен възел “Нова Загора” /в Лот № 3/.

Дължина на пътното трасе е 31,800 км.

В Приложение № 1 е представен инвестиционният проект за изграждане на Автомагистрала “Тракия” /А-4/, “Оризово-Бургас”, участък: Лот 2 “Стара Загора – Нова Загора”, от км 210+100 до км 241+900. Проектът съдържа:

1. Основна Проекто – сметна документация /ПСД/ – обяснителна записка, количествени сметки, ведомости

2. Чертежи:

- ситуации и надлъжни профили на директно трасе;

- типови напречни профили, детайли;

- напречни профили;

- малки съоръжения;

- план за отводняване.

3. Големи съоръжения.

4. Пресичане на пътища от Републиканската пътна мрежа.

5. Пресичания на селскостопански пътища.

6. Паркинги.

7. Пътен възел “Стара Загора” при км 210+550.

8. Етапна връзка при км 241+900.

9. Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

10. Геодезия.

11. Инженерно-геоложка документация.

12. Озеленяване и ландшафтно оформяне на откоси и рекултивация.

13. Инженерни мрежи

- реконструкция на далекопроводи за Високо напрежение /ВН/

- телефонни и телеграфни /ТТ/ кабели;

-реконструкция на газопровод за ГРС Димитровград

- реконструкция на водопроводи.

14. Реконструкция на напоителни, отводнителни полета и съоръжения.

Основна цел и предмет на строителството по съответните части е, както следва:

- Част Пътна”

Включва проект за изпълнение на директното трасе, пътен възел, малки съоръжения, изпълнение на високи насипи и дълбоки изкопи, паркинги, план за отводняване, пресичане на пътища от Републиканската пътна мрежа, пресичания на селскостопански пътища, озеленяване и ландшафтно оформяне на откоси, сигнализация и маркировка.

- Част”Геодезия”

Изработен е подробен геодезически проект, отговарящ на изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение”- ГУГКК / 1986 г.

- Част “Големи съоръжения”

В разглеждания участък са предвидени:

- мостове:    над р. Азмака при км 216+620 с отвор L=2х18 м.

над р. Бедечка при км 218+720 с отвор L=2х24 м.

над р. Азмака при км 230+046 с отвор L=3х18 м.

над р. Малка река при км 226+930 с отвор L=12 м.

над р. Блатница при км 241+625 с отвор L=3х17 м.

- пресичания със селскостопански пътища чрез надлези над АМ – 8 бр.;

- пресичания на пътища от Републиканската пътна мрежа – надлези – 6 бр;

- пресичане с ж.п. линия “София-Бургас” при км 263+797 с отвор L=4х26 м.

Проектите за всички големи съоръжения са дадени в отделни документации. Приложени са всички необходими статически /хидравлически/ изчисления, чертежи и подробни количествени сметки.

- част “Геология”

Извършено е инженерно-геоложко проучване, което е представено в цитирания доклад. Хидрогеоложките условия се отчитат като благоприятни. За замочурените участъци са предвидени допълнителни укрепителни мероприятия.

- част “Озеленяване, ландшафтно оформяне и рекултивация”

Проектът  съдържа  ландшафтно оформяне и биологично укрепване на пътните откоси в изкоп и насип, както и сервитутните ивици от двете страни на автомагистралата. Предвидена е рекултивация на декласираните пътни отсечки.

- част “Организация на движението”

Изготвен е проект за сигнализация и маркировка при постоянната експлоатация на автомагистралата.

- част “Реконструкция на далекопроводи за ВН, НН и ТТ кабели”

Проектът обхваща реконструкцията на засягащите се далекопроводи за ВН, НН и ТТ кабели. Представени са необходимите чертежи и подробни количествени сметки.

- част “Реконструкция на напоителни, отводнителни полета и съоръжения”

В проекта се дават решения на засягащите се от строителството на автомагистралата напоителни, отводнителни полета и съоръжения. Приложени са необходимите изчисления, чертежи и подробни количествени сметки.

- част “Реконструкция на газопровод за ГРС Димитровград”

Изготвен е проект за реконструкция на газопровод за ГРС Димитровград. Представени са необходимите чертежи и подробни количествени сметки.

При реализирането на проекта ще се постигнат следните

Технически показатели :

Дължина на изграждания участък от автомагистралата – 31,800 км.

Проектна скорост                        V пр  =  140 км /час

Габарит – А29, в т.ч.:

2 платна по 11,50 м асфалтобетон включващи,

2 активни ленти за движение /2х3,75 м./ и лента за принудително спиране /2,50 м./,

стабилизиран банкт /1,25 м/ за всяко платно.

3,50 м – средна разделителна ивица.

Категория на движението            много тежко

Клас на пътя                                  автомагистрала А29

Теренни условия                           равнинен, до хълмист терен

Конструкция на пътната настилка:

-Плътен асфалтобетон – 4 см /с полимермодифициран битум/

-Неплътен асфалтоветон – 6 см /с полимермодифициран битум/

-Битумизиран трошен камък – 12 см

-Циментостабилизация – 20 см

-Несортиран трошен камък 0-40 мм – 28 см

-Зона А – 50 см.

Пътни възли  - с технически елементи за Vпр = 70 км/ч. за директните връзки и Vпр = 40 км/ч – за индиректните.

Реконструкция на пътища, пресичащи автомагистралата - с елементи за Vпр = 60 км/ч. – при габарит Г6/9

Реконструкция на селскостопански пътища - с елементи за Vпр = 40 км/ч.

Към настоящата документация са приложени:

Комплект проекти :

Обяснителни записки по части – пътна, големи съоръжения, инженерни мрежи.

Чертежи - ситуации, надлъжни профили, типови напречни профили; малки съоръжения, план за отводняване, пътни възли, пресичане на пътища от Републиканската пътна мрежа, пресичания на селскостопански пътища, паркинги и площадки за отдих, сигнализация с пътни знаци и маркировка, големи съоръжения. Част Геология и част геодезия

1.1.2. Рискове, които могат да възникнат в хода на изпълнението:

Всички рискове, които могат да възникнат в хода на изпълнение на договора, с изключение на рисковете, за които в настоящата документация или в договора за възлагане на обществена поръчка изрично е посочено, че се понасят от Възложителя, се понасят от Изпълнителя, следва да бъдат отчетени от последния при подготовката на офертата и в никакъв случай не могат да бъдат основание за увеличаване на срока на договора или неговата цена. Очаква се в хода на изпълнение на договора да възникнат някои от следните рискове.

1.1.2.1.Рискове, свързани с откриването на археологични находки по трасето на строежа.

Участъците с приключили археологически проучвания са разположени, както следва:

| № по ред | ЛОТ | Обект № | От км до км | Дължина на участъка | Изпълнител |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АМ "Тракия", ЛОТ 2 - "Стара Загора-Нова Загора", от км 210+100 до км 241+900 |
| 1 |  | Обект № 3 | 218+860 | 218+940 | 80 | СУ |
| 2 |  | Обект № 5 | 226+600 | 226+850 | 250 | СУ |
| 3 |  | Обект № 6 | 227+600 | 228+250 | 650 | СУ |
| 4 |  | Обект №7 | 228+600 | 229+700 | 900 | СУ |
| 5 |  | Обект №6 | 281+400 | 282+000 | 600 | СУ |
| 6 |  | Обект № 9 | 230+450 | 230+550 | 100 | СУ |
| 7 |  | Обект № 11 | 230+950 | 231+350 | 400 | НАИМ |
| 8 |  | Обект № 12 | 241+450 | 242+200 | 750 | ИМ – Нова Загора |
| 9 |  | Обект № 15 | 234+440 | 234+700 | 260 | ИМ – Нова Загора |
| 10 |  | Обект № 18A | 236+850 | 237+060 | 210 | ИМ – Нова Загора |
| 11 |  | Обект № 18Б | 237+060 | 237+360 | 300 | ИМ – Нова Загора |
| 12 |  | Обект № 20 | 240+850 | 241+700 | 850 | НАИМ |

При откриване на археологически находки извън списъка по-горе, рискът се разпределя съгласно условията на Договора за възлагане на обществена поръчка (Приложение 16).

1.1.2.2. Рискове, свързани с недовършени процедури по отчуждаване и промяна на предназначението на земи, както и с издаване и изменение на разрешението за строеж

Процедурите по т. 1.1.2.2. за основно трасе на участък от км 220+600 до км 241+900, включително процедурата по издаване на разрешение за строеж, се очаква да бъдат приключени до началото на изпълнението на договора. За останалите части на строежа процедурите по отчуждаване и промяна на предназначение на земите и за издаване на разрешение за строеж се очаква да бъдат приключени в следните срокове:

| Основно трасе |
| --- |
| землище | километраж | oписание | разрешение за строеж |
|  | 0т | До |  |  |
| с.Бъдеще | 210+000 | 211+000 | пътен възел Ст.Загора | 06.5.2010 |
| с.Маджерито | 210+000 | 211+000 | пътен възел Ст.Загора |  |
| с.Загоре | 211+670 | 212+200 | гф |  |
| с.Коларово | 212+820 | 213+800 | гф |  |
|  | 213+900 | 214+300 | гф |  |
| с.Боздуганово | 217+150 | 218+370 | гф |  |
|  | 218+800 | 218+900 | гф |  |
|  | 219+300 | 220+070 | гф |  |
| Ел. И ТТ.Кабели |
| с.Загоре | 212+030 | ел.кабел | 13.7.2010 |
| с.Бъдеще | 210+000 | 211+000 | пътен възел Ст.Загора |  |
| с.Коларово | 212+840 | тт.кабел |  |
| с.Боздуганово | 219+900 | ел.кабел |  |
| Напоителни полета |
| с.Бъдеще | 210+000 | 211+000 | пътен възел Ст.Загора | 13.7.2010 |
| с.Коларово | 213+100 | водопровод |  |
| Ел. И ТТ. кабели |
| с.Загоре | 209+900 | 212+820 | пътен възел | 13.7.2010 |
| с.Боздуганово | 219+900 | ел.кабел |  |
|  | 220+000 | ел.кабел |  |
| с.Сърнево | 221+750 | ел.кабел |  |
|  | 221+820 | тт.кабел |  |
| с.Пшеничево | 228+120 | ел.кабел |  |
| с.Събрано | 232+200 | тт.кабел |  |
| с.Загорци | 237+000 | ел.кабел |  |
| с.Стоил Войвода | 240+604 | тт.кабел |  |
|  | 240+650 | тт.кабел |  |
| Напоителни полета и газопровод |
| с.Загоре | 210+140 | 213+100 | пътен възел | 13.7.2010 |
| с.Коларово | 214+600 | водопровод |  |
|  | 216+990 | водопровод |  |
| с.Боздуганово | 219+250 | водопровод |  |
| с.Загорци | 236+100 | водопровод |  |
|  | 237+500 | водопровод |  |
| с.Дядово | 242+565 | водопровод |  |
|  | 242+720 | водопровод |  |

Изпълнителят е длъжен да се съобрази с посочените по-горе срокове при подготовката на офертата си, включително и на графика за изпълнение, така че да завърши целия строеж в срока, определен с Договора за възлагане на обществена поръчка. Изпълнителят не може да иска удължаване на срока за завършване, ако процедурите, посочени в тази т.1.1.2.2. бъдат приключени в посочените по-горе срокове. В случай че някоя от процедурите, посочени в тази точка 1.1.2.2., не бъде приключена в посочените по-горе срокове, Изпълнителят няма право да иска удължаване на Датата за приключване поради такова закъснение, ако то засяга само определени етапи на изпълнението и Изпълнителят може да ускори работата си по други етапи, включително чрез прехвърляне на членове на своя екип и оборудване от етапите, засегнати от такова закъснение, по начин, който да позволи цялостно завършване на строежа до датата на приключване, посочена в договора за възлагане на обществена поръчка.

1.1.2.3. Рискове, свързани с непредвидени геоложки условия

Всички данни за геоложките условия, известни на Възложителя, са посочени в Приложениe 1. Всички рискове, свързани с геоложки условия, които не са известни към момента на откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, се понасят от Изпълнителя и са за негова сметка и не могат до доведат до увеличаване на цената за изпълнение на договора или на времето за завършване.

1.1.2.4. Рискове, свързани с преместване на съществуващи елементи на техническата инфраструктура.

Елементите на техническата инфраструктура, които следва да бъдат преместени и/или възстановени от Изпълнителя в хода на строително-монтажните работи, са посочени в инвестиционния проект (Приложение 1). Независимо от посоченото по-горе, Изпълнителят е длъжен да направи собствени проучвания на терена и да провери дали има елементи на техническата инфраструктура, непосочени в проекта, които също са засегнати от строително-монтажните работи и следва да бъдат преместени и/или възстановени. Преместването и/или възстановяването на елементите на техническата инфраструктура, непосочени в инвестиционния проект, се извършва от Изпълнителя за негова сметка и не може да бъде основание за увеличаване на срока на договора.

1.1.2.5. Рискове, свързани с грешки или непълноти в инвестиционния проект

Изпълнителят може да променя инвестиционния проект, съдържащ се в Приложение 1, единствено съгласно изискванията и ограниченията на Приложение 10 (Задание за допълнително проектиране). Процедурите за промяна на инвестиционния проект са описани в договора за възлагане на обществена поръчка и в Закона за устройство на територията и другите актове на българското законодателство в сферата на проектирането и строителството. Всяка промяна в инвестиционния проект и евентуално последващо изменение на разрешението за строеж е за сметка на Изпълнителя и не води до удължаване на срока за изпълнение или до увеличение на цената на договора.

1.1.2.6. Рискове, свързани с разпределението на отговорностите между Възложителя, Изпълнителя и Консултанта

Разпределението на отговорностите межу Възложителя, Изпълнителя и Консултанта е посочено в договора за възлагане на обществената поръчка.

1.2. Обектът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, които са свързани с допроектирането и изграждането на строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него:

1.2.1. Изпълнение на строително-монтажните работи, предвидени с инвестиционния проект (Приложение № 1) и неговите изменения и допълнения, както и допроектиране на част от СМР, които не са предвидени в представения инвестиционния проект. Допълнителното проектиране трябва да се извърши съгласно изискванията на настоящата документация, включително Приложения 2 и 10, и българското законодателство. В резултат на допълнителното проектиране може да се наложат и допълнителни СМР.

Допълнителни проектантски услуги са дейности, дефинирани в договора за възлагане на обществена поръчка, и включват:

- Изискването на възложителя за етапно изграждане на обекта.

- Мероприятия, свързани с опазването на околната среда, включително тези, формулирани в решенията по ОВОС и ОС,

- Мерки за намаляване на вредните въздействия върху околната среда за териториите в НАТУРА 2000.

Изискванията към дейностите по допълнително проектиране са посочени в Приложение № 10.

1.2.2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.);

1.2.3. Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;

1.2.4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

1.2.5. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;

1.2.6. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;

1.2.7. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация

1.2.8. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

2. Предложенията в офертите следва да са съобразени с представения инвестиционен проект.

# раздел IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

3. При изпълнение на строителството следва да се спазват следните технически спецификации:

3.1. Приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на „Техническа спецификация на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г., представена в Приложение № 2;

3.2. Техническите предписания на инвестиционния проект (Приложение № 1), които определят изискванията към влаганите в строежа продукти и към изпълнението и приемането на СМР, както и предписанията, произтичащи от допълнителното проектиране.

3.3. Изискванията за обхвата и съдържанието на проекта или частите на проекта, които следва да се изработят от изпълнителя на обществената поръчка в рамките на допълнителното проектиране, са посочени в Приложение № 10.

3.4. Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали, приложени към документацията, които са включени в Приложение 20 към настоящата документация. .

# Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка

4. Икономическо и финансово състояние.

4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

4.1.1. Достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 20 млн. лв., както и

4.1.2. реализирани приходи от договори за строителство, сходни с предмета на обществената поръчка (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали, пътища І и ІІ клас от Републиканската пътна мрежа, /или аналогични извън територията на Р.България/ вкл. пътни съоръжения), общо за последните 3 финансови /2006, 2007 и 2008/ години не по-малко от 200 млн. лв. За целта да се представят необходимите доказателства /Приложение 8/.

4.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

4.2.1. удостоверение от банка, която има оценка на кредитния рейтинг/финансова стабилност най-малко BBB- съгласно системата за оценка на Standard & Poor's  и Fitch IBCA или най-малко Baa3 съгласно системата за оценка на Moody’s Investors Service, доказващи наличие на финансови ресурси по т.4.1.1;

4.2.2. заверено копие от съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен:

4.2.2.1. заверено копие на балансите за последните 3 финансови/2006, 2007 и 2008/ години;

4.2.2,2. заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 финансови/2006, 2007 и 2008/ години;

4.2.3. заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводителя заверил финансовите отчети за последните 3 финансови/2006, 2007 и 2008/ години;

4.2.4. информация за общия оборот и за оборота на строителство, което е сходно с обекта на поръчката (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали, пътища І и ІІ клас от Републиканската пътна мрежа/или аналогични извън територията на Р.България/, вкл. пътни съоръжения) за последните три финансови години /2006, 2007 и 2008/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

5. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. 4.2, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 4.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел IХ.6.

6. Технически възможности и квалификация.

6.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

6.1.1. общо за последните 5 години /2004, 2005, 2006, 2007 и 2008/ да е изпълнил договори за строителство на автомагистрали и/или пътища (вкл. пътни съоръжения) с носимоспособност за натоварване на конструкцията на пътя от 11.5 тона на ос, с обща дължина минимум 35 км, с приравнен габарит 9/6 метра.

За целта да се представят необходимите доказателства /Приложение 8/

6.1.2. да има възможност да осигури оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. Това оборудване трябва да е подробно описано в офертата (Приложение 9).

6.1.3. да разполага с екип за изпълнение на проектирането и строителството: лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители) и работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал).

6.1.3.1. да осигури ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, със следните квалификация и професионален опит:

Ръководителят на обекта да е с образователна степен “магистър”, специалност включваща “пътно строителство,” да притежава стаж по специалността не по-малко от 10 години, да има опит като ръководител на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/илиосновен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали, пътища І и ІІ клас от Републиканската пътна мрежа /или аналогични извън територията на Р.България/ вкл. пътни съоръжения) не по-малко от 8 години;  Заместник ръководителят на обекта да притежават стаж по специалността не по-малко от 10 години и опит на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/илиосновен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали, пътища І и ІІ клас от Републиканската пътна мрежа, /или аналогични извън територията на Р.България/ вкл. пътни съоръжения) не по-малко от 5 години.

Минималните изисквания към състава на проектантския екип са следните:

Ръководител на екипа – със степен „Магистър”, специалност, включваща „Пътно строителство” и стаж най – малко 10(десет) години, от които най – малко 5(пет) години ръководене на проекти в областта на проектиране на пътища и съоръжения.

Пътен инженер – степен „Магистър”, специалност, включваща „Пътно строителство”, стаж най – малко 5(пет) години, от които най – малко 3(три) години проектиране в областта на пътищата.

Конструктор – степен „Магистър”, специалност „Транспортно строителство”, стаж най – малко 5(пет) години, от които най – малко 3(три) години проектиране на съоръжения.

Геолог – степен „Магистър” – стаж най  -малко 5(пет) години, от които 3(три) години проучване на линейни обекти.

Геодезист – степен „Магистър” – стаж най – малко 3(три) години, от които най – малко 2(две) в проектирането на линейни обекти.

Изпълнението на изискванията по т. 6.1.3 и 6.1.3.1 се доказва с Приложения 11, 11.1, 11.2 и 12. За лицата по т. 6.1.3.1 се представят копия от дипломи.

6.2. в случай че участник – чуждестранно лице, е посочил в офертата си (Приложение 12), че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, същият следва да представи декларация по образец – Приложение № 18, че ще поеме на свой риск да осигури изискващите си по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на посочения брой работници и служители.

6.3. документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество (напр. ISO);

6.4. Декларациите и списъците по т. 6.1.1- 6.1.3, и т. 6.1.3.1 се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

7. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите по т. 4.2, т. 6.1.1-6.1.2 и т. 6.3., при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

8. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

8.1. Условията по т. 8 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

9. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

9а. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. 4.1.1., 4.1.2, .6.1.1., 6.1.3.1 и 6.3.

# Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса

## VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

10. От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП:

10.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

10.2. обявен е в несъстоятелност;

10.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

10.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

10.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

10.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

11. Изискванията по т. 10.1 и т. 10.5 се прилагат, както следва:

11.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

11.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

11.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

11.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

11.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

11.6. във всички останали случаи – за лицата, които представляват кандидата или участника.

12. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки, посочени в т. 10.

13. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:

13.1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

13.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

14. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, изброени в т. 10 и изискванията на т. 13, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.

## VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

15. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 с декларации по образец, съгласно Приложения № № 7.1, 7.2 и 7.3.

16. Липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 се удостоверява със собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по т. 11 и т. 13.1.

VІ.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

17. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.

18. Участникът не отговаря на изискване по т. 4. , т. 6. и т.8 от тази документация.

18.1. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника.

18.2. Представената оферта не отговаря на изискванията на т. 68 от тази документация.

19. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения и/или Графикът за изпълнение не е изготвен в съответствие с изисквания на т. 27.11.1.

20. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма.

21. Не са закупени документи за участие в процедурата, което се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване.

22.1. Предложеният срок за изпълнение на поръчката е по-голям от 25 (двадесет и пет) месеца, който е максималният срок за изпълнение на обществената поръчка.

# Раздел VІІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

23. Оценяването на оферти се извършва по критерия „най-ниска цена”.

24. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира участникът, който е предложил най-ниска цена. При еднаква предложена цена, класирането се извършва чрез жребий, проведен от комисията в присъствието на нотариус и участниците.

25. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

# РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА

26. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

27. Всяка оферта трябва да съдържа:

27.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

27.2. Заверено копие на документ за регистрация и на документ за актуално състояние на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в легализиран превод на български език.

27.3. Документ за гаранция за участие. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца съгласно Приложение № 14 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя;

27.4. Копие от документа (фактура) за закупена документация.

27.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно т. 4.2;

27.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно т. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.3.1, и 6.3 (включително попълнени Приложения 8, 9, 11, 11.1, 11.2 и 12);

27.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 7.1, 7.2 и 7.3. Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 11 от тази документация), както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 13.1) от настоящата документация;

27.8. Информация за подизпълнителите, която съдържа:

27.8.1. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъкът се включва в попълнения образец на оферта – Приложение № 3, и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете СМР или дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие (процент от общата цена на договора).

27.8.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 4;

27.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато:

27.9.1. Участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението в съответствие с т. 32 и т. 33;

27.9.2. Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация

27.10. Срок за изпълнение на поръчката – посочен в техническата оферта (Приложение № 5);

27.11. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение № 5 при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. Неразделна част от техническата оферта са:

27.11.1. График за изпълнение на отделните видове СМР (линеен), включително и по отделни етапи, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на допълнителното проектиране и строително-монтажните работи за цялостното завършване на строежа, с ясно посочване на критичния път. Графикът се изготвя във формата на Приложение 5.1. Обектът се разделя на етапи, предложени в офертата на Изпълнителя, които следва да отговарят на следните изисквания:

- стойността на всеки етап, с изключение на последните четири етапа, не може да бъде по-малка от 2 (два) % и повече от 5 (пет) % от общата цена на договора;

- стойността на всеки от последните четири етапа не може да бъде по-малка от 10 (десет) % от общата цена на договора;

- етапите трябва да са посочени като последователни по време, като етапът, посочен с по-ранен номер, трябва да завършва преди етапа с последващ номер;

- разпределението на етапите следва да бъде направено по начин, който да показва и гарантира следното:

а. до края на 50-тия ден от датата на съставяне и подписване  на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 за определяне на строителна линия и ниво за която и да е част от Строежа да започне изпълнението на земните работи;

б.до края на 6-тия месец от датата на съставяне и подписване  на Протокол обр. 2а да бъде завършено изпълнението на 30% от земните и 25% от бетоновите работи, както и да бъдат положени и уплътнени 15% от несвързаните минерални материали, които включват изпълнение на зона А – 50 см до земно легло и основа от несортиран трошен камък 0-40 – 28 см от конструкцията на пътната настилка;

в. до края на 15-тия месец от датата на съставяне и подписване  на Протокол обр. 2а  да бъде завършено изпълнението на 90% от земните работи, 80% от бетоновите работи, 60% от пласта с циментова стабилизация и 40% от битумизираната баластра, както и да бъдат положени и уплътнени 70% от несвързаните минерални материали, които включват изпълнение на зона А – 50 см до земно легло и основа от несортиран трошен камък 0-40 – 28 см от конструкцията на пътната настилка;

27.12. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал), съгласно Приложение № 6. Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата. В Приложение № 6 се посочват общата крайна цена и цената на съответните етапи, като водеща при класирането е посочената обща крайна цена. Приложение № 6 се попълва в съответствие с указанията посочени в него.

27.13. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (съгласно образеца Приложение № 13).

27.14. Декларация по т. 6.2. (съгласно образеца Приложение № 18), ако е приложимо;

27.15. Декларация по чл. 9 от Вътрешните правила за организация за провеждане на процедури за обществени поръчки от Агенция „Пътна инфраструктура” и за контрола за тяхното изпълнение (съгласно образеца Приложение № 19).

28. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. При обединение, което не е юридическо лице документите по т. 27.2, т. 27.5. (само по отношение на 4.2.2., 4.2.3. и 4.2.4., а когато е приложимо и 4.2.1.) т. 27.6 (по отношение 6.1.1. и 6.3.),т. 27.7, т. 27.13, и, ако е приложимо, т. 27.14, се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

29. Всеки подизпълнител трябва да представи документите по т. 27.2, т. 27.5 (само по отношение на 4.2.2., 4.2.3. и 4.2.4), т. 27.6 (по отношение на 6.3.), т. 27.7, т. 27.13 и, ако е приложимо, т. 27.14.

30. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, офертата и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

31. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание:

31.1. «Вярно с оригинала»;

31.2. името и фамилията на лицето, заверило документа;

31.3. датата, на която е извършил заверката;

31.4. собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката.

32. Пълномощното по т. 27.9 следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

33. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението.

34. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва «не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР».

35. За документите, издадени извън България или на чужд език важат следните изисквания:

35.1. Изисква се легализация на всички официални документи, издадени в чужди държави, включително на удостоверението за регистрация на участника, нотариално заверени документи и др. Изискването за легализация по предходното изречение не важи за документите, издадени в държави, страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, за които е достатъчно да са снабдени с апостил. Текстът на Конвенцията, както и списъкът на страните-членки се намират на адрес: http://www.hcch.net/e/conventions/menu12e.html

35.2. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български. Преводът на удостоверението за регистрация на участника, трябва да бъде легализиран.

# Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

## IХ.1. Общи указания

36. Всяко лице може да проучи и/или закупи тази документация за обществената поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията – неразделна част от нея.

37. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, закупило документацията, наричано по-нататък „заинтересовано лице”. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата.

38. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема безусловно всички условия в документацията;

б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване със строителната площадка, необходими за изработване на офертата.

## IХ.2. Ограничаване броя на офертите

39. Всеки участник има право да представи само една оферта.

40. Офертата не може да се предлага във варианти. Не се допуска представяне на варианти на предложенията за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи в отклонение от представения инвестиционен проект.

## IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата

41. Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка проучванията и с осигуряването на доказателства за качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

## IХ.4. Ограничаване на определени действия

42. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник, или техни представители и:

а) органите и служители на администрацията на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), свързани с провеждането на процедурата;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

43. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

44. Не е нарушение на изискването по т. 43 публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след обнародването на обявление за провеждане на откритата процедура в електронната страница на „Държавен вестник” и в „Официален вестник” на Европейския съюз, наричано по-нататък „обявлението”.

## IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата

45. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.

46. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, включително уведомяването по т. 50, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис, или

б) по електронен път с електронен подпис на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците електронни адреси, или

в) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

г) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;

д) чрез комбинация от средствата по букви „а”-„г”.

47. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т.І.1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника.

48. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 46 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

49. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

50. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

51. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

52. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

52.1. чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

52.2. чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

53. Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица срещу заплащане на посочената в обявлението цена на хартиен и на електронен носител. Всяко лице може да се запознае със съдържанието на документацията за участие на място чрез лицето за контакти, посочено в обявлението.

54. Участникът представя офертата си на хартиен и електронен носител, включително сканирани всички документи, приложени към офертата. На електронен носител не се представят само мостри и други доказателства, които не са на хартиен носител и с които се показва качеството, което ще се постигне при изпълнение на обществената поръчка или се доказват възможностите на участника в процедурата.

55. При различие в съдържанието на офертата на хартиен и на електронен носител, за валиден се счита хартиеният носител.

## IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи

56. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:

56.1. разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите спецификации;

56.2. поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация.

57. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят не по-късно от 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице.

58. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документацията, в тридневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителна информация или допълнителни документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

## IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите

59. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на АПИ, гр. София, бул. “Македония” № 3 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. на 11 януари 2010 г., включително.

60. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 12,30 часа на 12 януари 2010 г. в сградата на АПИ. Посочената в тази т. 60 дата може да бъде променена от възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.

61. Комисията отваря пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на офертите с приложения към тях списък на документи. Тези действия на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. При отварянето на офертите се извършват действията по чл. 68, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.

62. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени в сградата на АПИ в ден и час, за който всички участници ще бъдат уведомени писмено най-малко 3 (три) календарни дни предварително. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

63. Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

64. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към администрацията на АПИ към лицата, посочени в обявлението.

# РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

65. За участие в процедурата участника подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

66. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществената поръчка, до часа на датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

67. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

67.1. Приложенията и документите, изискващи се в документацията по процедурата, се представят в два отделни запечатани плика с надпис “Техническо предложение” единият от които е оригинал, а другият – копие, обозначени съответно: “Оригинал” и “Копие”.

67.2. При несъответствие между “Оригинал” и “Копие” за верен се приема “Оригиналът”.

67.3. Всички листа в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани и номерирани. Там, където в плика с надпис “Оригинал” не се прилагат оригинални документи, да се запише “вярно с оригинала” и съответно подпише и подпечата, а в плика с надпис “КОПИЕ” всички страници следва да бъдат удостоверени с текст „вярно с оригинала”.

67.4. Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която се намира в офертата. Например:

“1. Удостоверение за актуално състояние        		стр. 5”

и т.н.

68. Ценовата оферта, изготвена съгласно образец, Приложение № 6 се представя само в оригинал, в отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

69. Офертата е със срок на валидност не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

70. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

71. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

72. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

73. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

74. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”

75. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

# РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

76. Ако няма получени оферти, Възложителят има право да удължи срока с не повече от 30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение.

77. Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

77.1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

77.2. оглед на мястото на изпълнение.

78. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

79. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава след изтичане на срока за получаване на офертите. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

80. Комисията разглежда, оценява и класира офертите по следния ред:

80.1 Комисията започва работа на определените в обявлението дата и час на отваряне на офертите, след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на офертите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 12 на ЗОП, като:

80.1.1 действията на комисията по т. 80.1 са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

80.1.2 при отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плика с предлаганата цена. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.

80.2. Комисията проверява съответствието на участниците и на офертите им с предварително обявените от възложителя условия, като може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да иска разяснения относно сертификатите и документите, представени съгласно чл. 50 – 53 на ЗОП, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. Разясненията и допълнителните доказателства не могат да се използват за попълване на офертите с документи, които са били изискани от възложителя, но не са представени от участниците, както и за промяна на предложения от подадените оферти.

80.3. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не отговаря на условията по раздел VІ от настоящата документация.

80.4. Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка на ЕС, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

80.5. Възложителят е длъжен да обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти.

80.6. Пликът с цената, предлагана от участник, който не е удовлетворил критериите за подбор, не се отваря.

80.7. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

80.8. Ако някой участник предложи цена, която е по-ниска с повече от 30 на сто от средната цена на останалите оферти за конкретната обществена поръчка, за която участва, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за предложената цена, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни след получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

80.8.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

80.8.2. предложеното техническо решение;

80.8.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

80.8.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

80.8.5. получаване на държавна помощ.

80.9. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 80.8 или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

80.10. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

80.11. Комисията класира участниците в съответствие с раздел VII (Критерий за оценка на офертите) от настоящата документация.

80.12. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

80.12.1. Протоколът съдържа:

80.12.1.1. състав на комисията и списък на консултантите;

80.12.1.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

80.12.1.3. становищата на консултантите;

80.12.1.4. резултатите от разглеждането на допуснатите оферти;

80.12.1.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до оценяване;

80.12.1.6. дата на съставяне на протокола.

80.12.2. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

80.12.3. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола по т. 80.12 на възложителя.

# РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.

81. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след получаване на становището по чл. 20а, ал. 2, т. 5 от ЗОП.

82. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението, е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.

83. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

84. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците за прекратяването на процедурата.

85. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на някое от основанията по чл.39, ал.1, т.3, 5 и 6 или ял.2 от ЗОП, Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

86. Всяко решение, действие или бездействие на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен ако Комисията за защита на конкуренцията наложи временна мярка "спиране". Жалба не може да се подава след сключването на договор за обществена поръчка.

# РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на

# поръчката

87. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчката (съгласно Приложение № 16) с участника в процедурата, определен за изпълнител.

88. Договорът се сключва в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка. Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е направено искане за налагане на временна мярка, договорът се сключва в едномесечен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка.

89. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.

90. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

91. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

91.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10 (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по т. 10.4, т. 10.5 и т. 10.6, или когато те не включват всички случаи по т. 10, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

91.2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса напарични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени най-късно 6 (шест) месеца преди датата на сключване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

91.3. Удостоверение за регистрация в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи от първа категория. Когато участникът е обединение, документът се представя от поне един от партньорите в обединението..

91.4. Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел «ГАРАНЦИИ» от настоящите указания.

91.5. Чуждестранното лице, определено за изпълнител на обществената поръчка, който ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, при подписването на договора следва да представи документ/и от компетентните български институции удостоверяващ/и, че е получил съответните визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа за общия брой работници и служители, посочени от него в Приложение № 12.

92. В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от документите по т. 91, това представлява достатъчно основание за анулиране на възлагането и Възложителят може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

92.1. В случай, че участникът, определен за изпълнител, откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

93. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

# РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения

94. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е 1 000 000 лева. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.

95. 1. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на пет на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде 60 (шестдесет) месеца след датата на издаване за разрешение за ползване на целия строеж;

95.2. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на пет на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 деветдесет дни след Датата на приключване съгласно дефиниците в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя, само ако в Техническата оферта  участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане в размер на 5 на сто от цената на договора. Размерът на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се намалява автоматично със сумата на всяка удръжка за възстановяване на авансовото плащане, направена при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

96. Гаранциите се представят в една от следните форми:

96.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):

Банка: Българска народна банка - централно управление

IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03

BIC: BNBGBGSD

96.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

97. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане винаги е във формата на банкова гаранция.

97.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

97.2. Банковите гаранции за изпълнение на договора и за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъдат издадени от банка с добра репутация, съгласно определението в проекта на договор, представен като Приложение № 16, съгласувани в периода до подписване на договора за възлагане на обществената поръчка с Възложителя.

98. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

99. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

100. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП.

100.1. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.

# РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

101. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1. Инвестиционен проект за изграждане на Автомагистрала “Тракия” /А-4/, “Оризово-Бургас”, участък: Лот 2 “Стара Загора – Нова Загора”, от км 210+100 до км 241+900.

- Албум  1/11 – част „Пътна 1”

- Албум  2/11 – част „Пътна 2”

- Албум  3/11 – част „Големи съоръжения 1”

- Албум  4/11 – част „Големи съоръжения 2”

- Албум  5/11 – част „Големи съоръжения 3”

- Албум  6/11 – част „Големи съоръжения 4”

- Албум  7/11 – част „Големи съоръжения 5”

- Албум  8/11 – част „Инженерни мрежи”

- Албум  9/11 – част „Напоителни и отводнителни полета и съоръжения”

- Албум  10/11 – част „Геология”

- Албум  11/11 – част „Геодезия”

- Албум „Количествени сметки, напречни профили и ведомости”

Приложение № 2. „Техническа спецификация на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г.” в електронен вариант;

Приложение № 3. Образец на оферта;

Приложение № 4. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка;

Приложение № 5. Образец на техническа оферта;

Приложение № 5.1. Образец на линеен график за изпълнение на обособените етапи на строителство;

Приложение № 6. Образец на ценова оферта.

Приложение № 7.1. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 7.2. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 7.3. Образец на декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 8. Образец на списък на основните договори съгласто т. 4.1.2. и 6.1.1.;

Приложение № 9. Образец на списък на оборудването за изпълнение на обществената поръчка, включително на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи;

Приложение № 10. Изисквания на Възложителя, свързани с допълнителното проектиране ;

Приложение № 11. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството при изпълнение на обществената поръчка;

Приложение № 11.1. Образец на декларация от лицата по т. 6.1.3.1;

Приложение № 11.2. Образец на трудово-биографични справки на лицата по т. 6.1.3.1.

Приложение № 12. Образец на декларация за броя на работниците и служителите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка.

Приложение № 13. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 14. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата.

Приложение № 15. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

Приложение № 16. Проект на договор за обществената поръчка.

Приложение № 16.1 Образец на споразумение по Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Приложение № 17. Образец на банкова гаранция за авансово плащане по договора по договора.

Приложение № 18. Образец на декларация по т. 6.2. от настоящата документация.

Приложение № 19. Образец на декларация по чл. 9 от Вътрешните правила за организация за провеждане на процедури за обществени поръчки от Национална агенция „Пътна инфраструктура” и за контрола за тяхното изпълнение.

Приложение № 20 – Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали в електронен вариант.

Документацията е одобрена с Решение на управителния съвет на АПИ, взето с протокол от 11 ноември 2009 г. за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

# Footnotes

Прилага се копие от решението

Прилага се копие от обявлението

Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

Чл. 9 от ЗОП

§ 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП

Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти”.

чл. 65, ал. 2 от ЗОП

чл. 69, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.